| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HUYỆN IA H’DRAI | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-UBND | Ia H’Drai, ngày tháng năm 2019 |

BÁO CÁO Về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm hành chính huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2014; Luật xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04/09/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định một số nội dung trong quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 9/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Ia H’Drai;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai khóa X, kỳ họp lần thứ 7 ngày 13/12/2018 về Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 9/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/12/2018;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 2019;

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 122/TTr-BQL ngày 03/6/2019; Báo cáo số 61/BC-BQL ngày 03/6/2019 và của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng và Công văn số 59/PTCKH-ĐT ngày 04/6/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm hành chính huyện với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm hành chính huyện.

2. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai.

3. Cấp Quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

4. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện.

5. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Mở rộng diện tích đất ở và đáp ứng nhu cầu về đất ở của các hộ dân trên địa bàn huyện và dân ngoài địa bàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt thuận tiện cho người dân và cán bộ, công chức viên chức.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum;

7. Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:

7.1. Tổng vốn thực hiện dự án: 9.440.095.000 đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, không trăm chín mươi lăm ngàn đồng). Trong đó:

| - | Chi phí xây dựng | 7.624.130.000 đồng; |
| --- | --- | --- |
| - | Chi phí quản lý dự án | 211.321.000 đồng; |
| - | Chi phí tư vấn xây dựng | 621.617.000 đồng; |
| - | Chi phí khác | 533.499.000 đồng; |
| - | Chi phí dự phòng | 449.528.000 đồng; |

(Chi tiết có Bảng tổng hợp khái toán tổng mức đầu tư đính kèm).

7.2. Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối.

8. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 trở đi.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:

1. Sự cần thiết của chương trình để thực hiện các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội:

Huyện Ia H’Drai là một huyện biên giới miền núi, vùng sâu mới được thành lập theo Nghị quyết số 890/NQ/NQ-UBTVQH13 ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Cơ sở hạ tầng, Khu quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm hành chính huyện chưa được đầu tư xây dựng. Việc đề xuất triển khai thực hiện Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu quy hoạch phía Bắc trung tâm hành chính huyện là cần thiết và cấp bách, nhằm giải quyết phục vụ nhu cầu đi lại, đất ở, sinh hoạt cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức đến định cư lập nghiệp và công tác tại địa bàn; thu hút thêm dân cư, nguồn đầu tư từ bên ngoài vào địa bàn huyện, là tiền đề để xây dựng khu Trung tâm hành chính của huyện phát triển và hình thành đô thị của huyện lỵ trong tương lai, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của một huyện vùng biên giới, tạo động lực phát triển bộ mặt hạ tầng kỹ thuật và phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ toàn diện.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.1. Mục tiêu đầu tư:

- Từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển khu trung tâm Thương mại, trung tâm Hành chính – Chính trị..., khai thác tiềm năng quỹ đất cho mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật; phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Quy hoạch, bố trí nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, khai thác hiệu quả nguồn quỹ đất, phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng khu vực biên giới.

2.2. Quy mô đầu tư:

a). Loại, cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình giao thông, công trình công nghiệp.

- Cấp công trình: Cấp IV (Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016).

- Nhóm công trình: Nhóm C.

b). Quy mô công trình:

b1). Đường giao thông ĐĐT01 (N38-N26)

- Quy mô mặt cắt ngang và chiều dài tuyến được tổng hợp bảng sau.

| Tên tuyến | Quy mô mặt cắt ngang và chiều dài tuyến (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chiều dài tuyến | Bề rộng 1/2 nền | Bề rộng mặt | Bề rộng lề |
| ĐĐT01(N38-N26) | 377,63 | 16 | 9 | 7 (01 bên) |

(Chỉ đầu tư 1/2 nền mặt đường bên trái tuyến)

- Vận tốc thiết kế: Vtk=30Km/h.

- Bề rộng nền, mặt đường: Theo quy hoạch.

- Độ dốc mái taluy nền đào 1:1-1:0,75; mái taluy nền đắp 1:1,5.

- Độ dốc ngang mặt đường: im=2%; vỉa hè ivh=2%.

- Bán kính đường cong nằm: Theo quy hoạch.

- Độ dốc dọc tuyến: Theo quy hoạch.

- Tải trọng thiết kế mặt đường: Trục xe 10 tấn.

- Tần suất lũ thiết kế nền đường: P=4%.

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bằng bê tông nhựa chặt rải nóng trên móng cấp phối đá dăm dày 30cm

- Mô đun đàn hồi mặt đường yêu cầu: Eyc >130Mpa.

- Công trình thoát nước ngang

+ Quy mô: Bê tông cốt thép vĩnh cửu.

+ Tần suất lũ thiết kế: P=4%.

+ Tải trọng thiết kế: H30-XB80.

+ Khổ cống:  Bằng khổ nền đường.

- Công trình thoát nước dọc: Bằng cống tròn BTCT ly tâm.

- Vỉa hè: Lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh trên vỉa hè.

- An toàn giao thông: Thiết kế hoàn thiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41: 2016/BGTVT.

- Nút giao: Nút giao cùng mức, vuốt nối êm thuận tại các vị trí giao cắt.

- Hệ thống đường ống kỹ thuật: Tại các vị trí nút giao bố trí các đường ống cấp nước, thoát nước thải... dưới lòng đường để không đào mặt đường khi các dự án khác triển khai.

b2).  Đầu tư hệ thống điện sinh hoạt:

Đầu tư mạng lưới điện hạ thế 0,4KV và 1 trạm biến áp 250KVA để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất dọc theo tuyến đường ĐĐT01 (N38-N26).

b3). San ủi tạo mặt bằng:

San ủi khoảng 1,39 ha tại khu đất theo quy hoạch được duyệt dọc theo tuyến giao thông để khai thác quỹ đất.

b4). Cắm mốc chia lô: Định vị vị trí các lô đất ngoài thực địa.

3. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Từ năm 2019 trở đi.

4. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi chương trình kết thúc: Chi phí vận hành sau khi chương trình kết thúc: Đầu tư kết cấu hạ tầng quy Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm hành chính huyện sau khi hoàn thành đi vào vận hành sử dụng được bàn giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện quản lý sử dụng, các hạng mục sau này chỉ phải bỏ kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng (nếu có).

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Tác động về môi trường, xã hội của dự án: Dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch hệ thống giao thông Trung tâm huyện, phạm vi xây dựng và san ủi nằm trong diện tích đất đai đã được quy hoạch, do vậy quá trình xây dựng ít ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là rừng.

6.2. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của dự án: Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm kết nối toàn bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong vùng, tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận lợi, ổn định cuộc sống, bám trụ vùng biên giới. Đồng thời thuộc khu vực liền kề với khu xây dựng chợ, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật cho trung tâm huyện, phát triển quỹ đất, tạo đà phát triển về kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, an ninh biên giới.

7. Phân chia các dự án thành phần: Dự án không phân chia thành các dự án thành phần.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Phương thức tổ chức thực hiện: Theo đúng quy định hiện hành.

9. Kết luận, kiến nghị:

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm hành chính huyện với các nội dung nêu trên./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - CT, các PCT UBND huyện; - Lưu VT-TH | CHỦ TỊCH |

| BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG DỰ ÁN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc trung tâm hành chính huyện |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai) Đvt: Đồng |  |  |  |  |  |
| TT |  | NỘI DUNG |  | GIÁ TRỊ | CÁCH TÍNH |
| A |  | Chi phí xây dựng công trình |  | 7.624.130.000 | A = CPXD=1+2+3+4 |
| 1 |  | Đường giao thông |  | 5.097.748.151 |  |
| 2 |  | San ủi mặt bằng |  | 801.406.273 |  |
| 3 |  | Cắm mốc chia lô |  | 59.976.000 |  |
| 4 |  | Điện |  | 1.665.000.000 |  |
| B |  | Chi phí QLDA |  | 211.321.000 | B= CPXDtt*2,936% |
| C |  | Chi phí tư vấn |  | 621.617.000 | C=1+...+6 |
| 1 |  | Chi phí khảo sát |  | 62.401.000 | Biểu chi tiết |
| 2 |  | Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật |  | 233.559.860 | CPXDtt*2,716%*1,1 |
| 3 |  | Chi phí thẩm tra BVTC |  | 17.950.826 | CPXDtt*0,170%*1,1*1,2 |
| 4 |  | Chi phí thẩm dự toán |  | 17.504.948 | CPXDtt*0,166%*1,1*1,2 |
| 5 |  | Chi phí lập HSMT và PT-ĐG HSDTXL |  | 30.949.819 |  |
| 6 |  | Chi phí giám sát xây dựng |  | 259.250.313 |  |
| D |  | Chi phí khác |  | 533.499.000 | D=1+...+10 |
| 1 |  | Chi phí bảo hiểm công trình |  | 32.021.348 | CPXDtt*0.42%*1.1 |
| 2 |  | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán |  | 30.795.956 | TMĐT*0,652%*50% |
| 3 |  | Chi phí kiểm toán |  | 112.101.615 | TMĐT*1,080%*1,1 |
| 4 |  | Phí thẩm định TKBVTC |  | 2.897.686 | CPXDtt*0,033% |
| 5 |  | Phí thẩm định dự toán |  | 2.819.078 | CPXDtt*0,032% |
| 4 |  | Lệ phí thẩm định BCKTKT |  | 1.793.620 | TMĐT*0,019% |
| 5 |  | Chi phí thẩm định HSMT |  | 3.964.548 | (CPXD+HMC)*0.05% |
| 6 |  | Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu xl |  | 3.964.548 | (CPXD+HMC)*0.05% |
| 7 |  | Chi phí giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu |  | 1.585.819 | (CPXD+HMC)*0.02% |
| 8 |  | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng |  | 12.962.516 | 5% CPGS |
| 9 |  | Thuế tài nguyên + phí bảo vệ môi trường |  | 23.627.369 | KL*(49000*7%+2000) |
| 10 |  | Chi phí hạng mục chung |  | 304.965.217 | 8=(a+b+c) |
| a |  | Chi phí xây dựng nhà tạm |  | 152.482.608 | CPXD*2,000% |
| b |  | Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế |  | 152.482.608 | CPXD*2,000% |
| E |  | Chi phí dự phòng |  | 449.528.000 | E=(A+B+C+D+E)*5% |
|  |  | TỔNG CỘNG |  | 9.440.095.000 | TC = A+B+C+D+E |
|  | BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH |  |  |  |  |
|  | Dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc trung tâm hành chính huyện |  |  |  |  |
|  | (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai) Đvt: Đồng |  |  |  |  |
|  | TT |  | NỘI DUNG | GIÁ TRỊ | CÁCH TÍNH |
|  | A |  | Chi phí xây dựng công trình | 7.624.130.000 | A = CPXD=1+2+3+4 |
|  | 1 |  | Đường giao thông | 5.097.748.151 |  |
|  | 2 |  | San ủi mặt bằng | 801.406.273 |  |
|  | 3 |  | Cắm mốc chia lô | 59.976.000 |  |
|  | 4 |  | Điện | 1.665.000.000 |  |
|  | B |  | Chi phí QLDA | 211.321.000 | B= CPXDtt*2,936% |
|  | C |  | Chi phí tư vấn | 621.617.000 | C=1+...+6 |
|  | 1 |  | Chi phí khảo sát | 62.401.000 | Biểu chi tiết |
|  | 2 |  | Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 233.559.860 | CPXDtt*2,716%*1,1 |
|  | 3 |  | Chi phí thẩm tra BVTC | 17.950.826 | CPXDtt*0,170%*1,1*1,2 |
|  | 4 |  | Chi phí thẩm dự toán | 17.504.948 | CPXDtt*0,166%*1,1*1,2 |
|  | 5 |  | Chi phí lập HSMT và PT-ĐG HSDTXL | 30.949.819 |  |
|  | 6 |  | Chi phí giám sát xây dựng | 259.250.313 |  |
|  | D |  | Chi phí khác | 533.499.000 | D=1+...+10 |
|  | 1 |  | Chi phí bảo hiểm công trình | 32.021.348 | CPXDtt*0.42%*1.1 |
|  | 2 |  | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 30.795.956 | TMĐT*0,652%*50% |
|  | 3 |  | Chi phí kiểm toán | 112.101.615 | TMĐT*1,080%*1,1 |
|  | 4 |  | Phí thẩm định TKBVTC | 2.897.686 | CPXDtt*0,033% |
|  | 5 |  | Phí thẩm định dự toán | 2.819.078 | CPXDtt*0,032% |
|  | 4 |  | Lệ phí thẩm định BCKTKT | 1.793.620 | TMĐT*0,019% |
|  | 5 |  | Chi phí thẩm định HSMT | 3.964.548 | (CPXD+HMC)*0.05% |
|  | 6 |  | Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu xl | 3.964.548 | (CPXD+HMC)*0.05% |
|  | 7 |  | Chi phí giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu | 1.585.819 | (CPXD+HMC)*0.02% |
|  | 8 |  | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng | 12.962.516 | 5% CPGS |
|  | 9 |  | Thuế tài nguyên + phí bảo vệ môi trường | 23.627.369 | KL*(49000*7%+2000) |
|  | 10 |  | Chi phí hạng mục chung | 304.965.217 | 8=(a+b+c) |
|  | a |  | Chi phí xây dựng nhà tạm | 152.482.608 | CPXD*2,000% |
|  | b |  | Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế | 152.482.608 | CPXD*2,000% |
|  | E |  | Chi phí dự phòng | 449.528.000 | E=(A+B+C+D+E)*5% |
|  |  |  | TỔNG CỘNG | 9.440.095.000 | TC = A+B+C+D+E |