| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ia H’Drai, ngày tháng 9 năm 2021 |

# KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục

mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Ia H’Drai

Thực hiện Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai ban hành Kế hoạch “Đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa huyện giai đoạn 2021-2025”, cụ thể như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, theo hướng Nhà nước đảm bảo đầu tư cho các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu. Đổi mới cơ cấu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tăng đầu tư để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng việc triển khai chương trình giáo mầm non, giáo dục dục phổ thông mới là điều kiện cơ bản, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vì vậy các mục tiêu, giải pháp cần có tính ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp đảm bảo huy động, sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Cụ thể hóa Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 của Chính phủ; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển giáo dục và đào tạo, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

- Huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia vào công tác giáo dục và đào tạo, thực hiện đúng quan điểm “giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”, đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu và là đầu tư phát triển.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội hóa nhằm bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phù hợp lộ trình xây dựng nông thôn mới, hướng đến huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021; gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt nâng cao chất lượng đối với học sinh dân tộc thiểu số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025

- Phấn đấu 100% trường học trên địa bàn huyện (chỉ tính 06 trường đã thành lập, không tính các trường  sắp  thành  lập) có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Đảm bảo đủ số phòng học đạt 1 lớp/1 phòng; không còn phòng học tạm, mượn, xuống cấp; 100% các trường có phòng học tin học và thiết bị dạy học ngoại ngữ.

- Đầu tư xây dựng phòng học bộ môn, phòng chức năng, thư viện, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường trên địa bàn huyện.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đầu tư cơ sở vật chất

1.1. Cấp mầm non

- Xây dựng bổ sung, thay thế phòng học tạm: 33 phòng học nhằm đảm bảo 1 nhóm lớp/phòng; cải tạo 15 phòng học đã xuống cấp.

- Xây mới 3 nhà vệ sinh, 3 hệ thống nước sạch; cải tạo 20 nhà vệ sinh, 6 hệ thống nước sạch.

- Đầu tư xây mới 2 nhà bếp, nhà kho; xây mới 6 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật; xây mới 28 phòng hành chính quản trị, xây mới 1 khu sân chơi, thể dục thể thao; cải tạo 2 khu sân chơi, thể dục thể thao.

(Chi tiết theo tại Phụ lục 1 đính kèm).

1.2. Cấp tiểu học

- Xây dựng bổ sung, thay thế phòng học tạm: 33 phòng học nhằm đảm bảo 1 nhóm lớp/phòng; cải tạo 40 phòng học đã xuống cấp.

- Xây mới 4 nhà vệ sinh, 5 hệ thống nước sạch; cải tạo 5 nhà vệ sinh.

- Đầu tư 30 phòng ở, cải tạo 5 phòng ở cho học sinh và giáo viên.

- Đầu tư 2 nhà bếp, nhà ăn; cải tạo 3 nhà bếp, 20 phòng học bộ môn; cải tạo 3 phòng học bộ môn; xây mới 8 phòng, cải tạo 23 hành chính quản trị

(Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)

1.3. Cấp trung học cơ sở

- Xây dựng bổ sung, thay thế phòng học tạm: 21 phòng học nhằm đảm bảo 1 nhóm lớp/phòng; cải tạo 10 phòng học đã xuống cấp.

- Xây mới 4 nhà vệ sinh, 5 hệ thống nước sạch;

- Đầu tư xây mới 30 phòng ở, cải tạo 5 phòng ở cho học sinh và giáo viên.

- Đầu tư xây mới 5 nhà bếp, 5 nhà ăn; 37 phòng học bộ môn; cải tạo 5 phòng học bộ môn; xây mới 10 phòng, cải tạo 6 hành chính quản trị; xây mới 1 khu sân chơi, thể dục thể thao; 2 khu sân chơi, thể dục thể thao

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

2. Trang thiết bị dạy học

- Đối với cấp học phổ thông: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hiện nay ngành giáo dục đã được trang bị thiết bị tối thiểu cho lớp 1; do đó giai đoạn 2021-2025 nhu cầu bổ sung thiết bị cho các lớp phổ thông còn lại (được sở Giáo dục và Đào tạo trang bị đầu tư theo giai đoạn 2021-2025).

- Đối với cấp mầm non: Đầu tư bổ sung thiết bị ngoài trời và thiết bị trong lớp đối với các trường, lớp còn thiếu nhằm đảm bảo việc dạy và học (được sở Giáo dục và Đào tạo trang bị đầu tư theo giai đoạn 2021-2025).

Ngoài ra, hiện nay các trường còn thiếu thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học và Ti vi để dạy học.

3. Nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025

- Đầu tư cơ sở vật chất với giai đoạn kinh phí: 106.377 triệu đồng. Nguồn lực đầu tư: Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn huy động khác, trong đó:

+ Nguồn ngân sách trung ương: 58.508 triệu đồng.

+ Nguồn ngân sách địa phương: 31.913 triệu đồng.

+ Nguồn huy động khác: 15.957 triệu đồng.

4. Phân khai nhu cầu kinh phí từng năm (đơn vị tính: triệu đồng)

| Đơn vị | Tổng cộng | Chia ra các năm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Huyện Ia H’Drai | 106.377 | 22.512 | 24.428 | 25.260 | 25.260 | 8.917 |
| Tổng cộng | 106.377 | 22.512 | 24.428 | 25.260 | 25.260 | 8.917 |

(Dự toán kinh phí chi tiết đầu tư cho từng trường theo Phụ lục 4 đính kèm)

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, sắp xếp củng cố mạng lưới trường, lớp học theo hướng tinh gọn hiệu quả

- Tiếp tục tham mưu, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quy mô phát triển giáo dục của địa phương; trong đó triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có quy định về quy mô số lớp trong trường học.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, giám sát các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng để không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường; thường xuyên rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình địa phương.

2. Tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy học, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh dân tộc thiểu số

- Tiếp tục củng cố mạng lưới trường lớp mầm non, thành lập các trường phổ thông liên cấp, huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị dạy học đảm bảo chuẩn hóa, đồng bộ theo Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 gắn với  mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới của huyện.

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường: phòng học, công trình vệ sinh, hệ thống nước sạch, đồ dùng dạy học, đồ chơi đáp ứng nhu cầu chăm sóc của trẻ và học tập của học sinh; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ăn, ở, sinh hoạt và các điều kiện hoạt động nội trú để đáp ứng nhu cầu cho học sinh bán trú.

- Rà soát, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục như: Ti vi thông minh, máy chiếu, phòng vi tính, phòng thư viện, phòng học chức năng... cho các đơn vị trường còn thiếu.

- Tiếp tục kêu gọi, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích các công ty, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học, trang thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học và các điều kiện phục vụ học tập, ăn ở, sinh hoạt cho học sinh, nhất đối với bậc mầm non tại các điểm dân cư còn nhiều khó khăn.

- Huy động các nguồn lực: Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, các nguồn tài trợ, viện trợ để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp huy động, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư để thực hiện Kế hoạch, đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp huy động, ưu tiên cân đối, bố trí từ nguồn vốn ngân sách, phù hợp với khả năng ngân sách theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện Kế hoạch

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kế hoạch về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham gia kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch của các địa phương, gắn với tiêu chí giáo dục trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có trên cơ sở đó, xác định nhu nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo. Huy động nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy.

3. Huy động và ưu tiên các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường học

- Ưu tiên lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực thông qua chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học, các dự án thuộc vốn ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các dự án thuộc ngân sách địa phương ưu tiên đầu tư đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Ưu tiên đầu tư cho khối phòng học, nhà bếp, nhà ăn, nhà bán trú và bảo đảm thiết bị tối thiểu theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới; ưu tiên các trường trong lộ trình nông thôn mới và trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tăng cường khai thác các quỹ đất dôi dư, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường học; tăng cường cơ chế liên doanh liên kết trong sử dụng và phát huy tài sản công tại các đơn vị trường học.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025. Xây dựng kế hoạch, lộ trình để thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn vốn của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ, góp vốn xây dựng, hiến đất, cho vay vốn đầu tư...

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư; nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

- Ưu tiên tăng thu, kết dư để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục công lập.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch.

- Đơn vị chủ trì:

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã ưu tiên bố trí quỹ đất dành cho giáo dục trong quy hoạch sử dụng đất của địa phương; rà soát, phối  hợp hướng  dẫn,  thực  hiện  các  thủ tục hành chính liên quan đất đai (thu  hồi,  chuyển  mục đích sử dụng đất, giao đất...). Chủ trì phối hợp với các phòng  ban, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong phạm vi khả năng ngân sách và theo phân cấp ngân sách hiện hành.

+ Ủy ban nhân dân các xã:  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương. Chủ động cân đối ngân sách tại địa phương, tích cực huy động từ các nguồn lực khác để hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện. Chủ trì phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương. Chủ động cân đối ngân sách tại địa phương, tích cực huy động từ các nguồn lực khác để hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện.

4. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất

- Rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp lại cơ sở vật chất hiện có một cách hợp lý, bảo đảm đủ phòng học nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất trong các cơ sở giáo dục.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng các công trình trường học trong đó chú trọng công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cơ sở vật chất,  thiết bị dạy học hiện có; tập huấn nhân viên sử dụng và bảo quản tốt thiết bị dạy học.

- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản công, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, thiếu sót nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có cũng như bảo quản, sửa chữa bổ sung tài sản kịp thời phục vụ công tác chăm sóc- giáo dục, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

5. Lộ trình thực hiện

Kế hoạch phát triển đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông theo lộ trình Giai đoạn từ năm 2021-2025.

- Năm 2021, đầu tư cải tạo, nâng cấp bếp ăn một chiều, phòng học, phòng chức năng, nhà công vụ cho trường Mầm non Tuổi Ngọc; đầu tư xây dựng phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị cho trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du; Cải tạo khu vệ sinh khép kín cho trường Mầm non Tuổi Ngọc, Gia cố mái taluy, xây dựng tường rào cho trường Tiểu học – THCS Hùng Vương.

-  Năm 2022, đầu tư xây dựng nâng cấp bếp ăn một chiều, phòng học phòng chức năng, nhà ở giáo viên cho trường mầm non Hoa Mai, trường mầm non Măng Non; đầu tư xây dựng phòng học, phòng bộ môn, nhà ở học sinh, giáo viên, bếp ăn công trình phụ trợ cho 01 trường Mầm non dự kiến thành lập mới (khu quy hoạch xã IV), 01 trường Tiểu học – THCS dự kiến thành lập mới (Khu quy hoạch xã IV);

- Năm 2023-2024, đầu tư xây dựng phòng học, phòng bộ môn, thư viện cho trường Tiểu học – THCS Nguyễn Tất Thành, trường Tiểu học – THCS Hùng Vương; cải tảo sửa chữa phòng học, khu hành chính, công trình vệ sinh nước sạch cho các trường Mầm non, Tiểu học- THCS.

- Năm 2025, đầu tư xây dựng nâng cấp bếp ăn một chiều, phòng học phòng chức năng, nhà ở giáo viên, công trình vệ sinh, nươc sạch cho 01 trường mầm non dự kiến thành lập trường mới (trung tâm hành chính huyện); đầu tư xây dựng sân chơi, thể dục thể thao cho 01 trường Mầm non, 01 trường Tiểu học – THCS.

Triển khai lộ trình của Đề án, Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện tại các đơn vị trực thuộc từng năm. Lộ trình thực hiện tại các đơn vị trực thuộc từng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, thường trực,  phối hợp với các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo hằng năm, giai đoạn để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện.

2. Căn cứ Kế hoạch thực hiện Đề án các phòng, ban, cơ quan chức năng trong phạm vi quản lý trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Trên đây là Thực hiện Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Ia H’Drai./.

| Nơi nhận: - Thường trực Huyện ủy (b/c); - Thường trực HĐND huyện (b/c); - CT, các PCT UBND huyện; - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; - Các tổ chức chính trị-xã hội huyện; - Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; - Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; - UBND các xã; - Lưu VT-LT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Dũng |
| --- | --- |

Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyệngiai đoạn 2021 -2025.

Số liệu tại Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dụ phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 4/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện đã tham gia báo cáo, góp ý

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15/2/2019 của Ủy ban nhân dân huyện  sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục thực hiện Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tỉnh khóa XV.

Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày  07/5/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng: Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ);

Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND ngày  9/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng: Trường Tiểu học – THCS Nguyễn Du xã Ia Iom huyện Ia H’Drai (phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết ); Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 15/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc sửa đổi, bổ sung dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021-2025 của huyện Ia H’Drai (lần 2);

Quyết định số 127a/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh khép kín trường MN Hoa Mai và gia cố mái taluy, xây dựng cổng, tường rào cho trường Tiểu học-THCS Hùng vương;