| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HUYỆN IA H’DRAI | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-UBND | Ia H’Drai, ngày tháng năm 2019 |

BÁO CÁO Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương; Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm hành chính huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 122/TTr-BQL ngày 03/6/2019; Báo cáo số 61/BC-BQL ngày 03/6/2019 và của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng và Công văn số 59/PTCKH-ĐT ngày 04/6/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương; Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư xây dựng công trình trên với các nội dung chính sau:

PHẦN THỨ NHẤT:

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH NỘI BỘ VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH NỘI BỘ

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH NỘI BỘ.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật khác về quản lý các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2014; Luật xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04/09/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định một số nội dung trong quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 9/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Ia H’Drai;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai khóa X, kỳ họp lần thứ 7 ngày 13/12/2018 về Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 9/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/12/2018;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 2019.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

- Đơn vị chủ trì thẩm định: Ủy ban nhân dân dân huyện.

- Các đơn vị tham mưu thẩm định: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

- Tổ chức lấy ý kiến: Tổ chức họp lấy ý kiến.

PHẦN THỨ HAI: Ý KIẾN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ

1. Tên dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm hành chính huyện.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai.

4. Cấp Quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

5. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

7. Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:

7.1. Tổng vốn thực hiện dự án: 9.440.095.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn đồng); Trong đó:

| - | Chi phí xây dựng | 7.624.130.000 đồng; |
| --- | --- | --- |
| - | Chi phí quản lý dự án | 211.321.000 đồng; |
| - | Chi phí tư vấn xây dựng | 621.617.000 đồng; |
| - | Chi phí khác | 533.499.000 đồng; |
| - | Chi phí dự phòng | 449.528.000 đồng; |

(Chi tiết có Bảng tổng hợp khái toán tổng mức đầu tư đính kèm).

7.2. Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối.

8. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Huyện Ia H’Drai là một huyện biên giới miền núi, vùng sâu, vùng xa được thành lập theo Nghị quyết số 890/NQ/NQ-UBTVQH13 ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; Cơ sở hạ tầng, Khu quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm hành chính huyện chưa được đầu tư xây dựng. Việc đề xuất triển khai thực hiện Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu quy hoạch phía Bắc trung tâm hành chính huyện là cần thiết và cấp bách, nhằm giải quyết phục vụ nhu cầu đất ở, đi lại, sinh hoạt cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức đến định cư lập nghiệp và công tác tại địa bàn; thu hút thêm dân cư, nguồn đầu tư từ bên ngoài vào địa bàn huyện, là tiền đề để xây dựng khu trung tâm hành chính của huyện phát triển và hình thành đô thị của huyện lỵ trong tương lai, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của một huyện vùng biên giới, tạo động lực phát triển bộ mặt hạ tầng kỹ thuật và phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ toàn diện.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình thẩm định tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành (Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các văn bản quy phạm pháp luật cao hơn như đã nêu ở phần căn cứ).

3. Sự phù hợp của các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Phù hợp.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C: Phù hợp.

5. Các nội dung quy định tại điều 36 của Luật đầu tư công: Đảm bảo theo quy định.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm kết nối toàn bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong vùng, tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận lợi, ổn định cuộc sống, bám trụ vùng biên giới. Đồng thời thuộc khu vực liền kề với khu xây dựng chợ, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật cho trung tâm huyện, phát triển quỹ đất, tạo đà phát triển về kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, an ninh biên giới.

Dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch hệ thống giao thông Trung tâm huyện, phạm vi xây dựng và san ủi nằm trong diện tích đất đai đã được quy hoạch, do vậy quá trình xây dựng ít ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là rừng.

7. Về nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối.

8. Về cân đối vốn: Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 trở đi nên khả năng cân đối vốn cho dự án phù hợp, đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản.

- Đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm hành chính huyện, Đề xuất chủ trương; Nguồn vốn và khả năng cân đối phù hợp, đủ điều kiện để trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định nội bộ của Ủy ban nhân dân huyện về chủ trương đầu tư; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm hành chính huyện, kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - CT, các PCT UBND huyện; - Lưu VT-TH | CHỦ TỊCH |

| BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc trung tâm hành chính huyện |  |  |  |
| (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai) Đvt: Đồng |  |  |  |
| TT | NỘI DUNG | GIÁ TRỊ | CÁCH TÍNH |
| A | Chi phí xây dựng công trình | 7.624.130.000 | A = CPXD=1+2+3+4 |
| 1 | Đường giao thông | 5.097.748.151 |  |
| 2 | San ủi mặt bằng | 801.406.273 |  |
| 3 | Cắm mốc chia lô | 59.976.000 |  |
| 4 | Điện | 1.665.000.000 |  |
| B | Chi phí QLDA | 211.321.000 | B= CPXDtt*2,936% |
| C | Chi phí tư vấn | 621.617.000 | C=1+...+6 |
| 1 | Chi phí khảo sát | 62.401.000 | Biểu chi tiết |
| 2 | Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 233.559.860 | CPXDtt*2,716%*1,1 |
| 3 | Chi phí thẩm tra BVTC | 17.950.826 | CPXDtt*0,170%*1,1*1,2 |
| 4 | Chi phí thẩm dự toán | 17.504.948 | CPXDtt*0,166%*1,1*1,2 |
| 5 | Chi phí lập HSMT và PT-ĐG HSDTXL | 30.949.819 |  |
| 6 | Chi phí giám sát xây dựng | 259.250.313 |  |
| D | Chi phí khác | 533.499.000 | D=1+...+10 |
| 1 | Chi phí bảo hiểm công trình | 32.021.348 | CPXDtt*0.42%*1.1 |
| 2 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 30.795.956 | TMĐT*0,652%*50% |
| 3 | Chi phí kiểm toán | 112.101.615 | TMĐT*1,080%*1,1 |
| 4 | Phí thẩm định TKBVTC | 2.897.686 | CPXDtt*0,033% |
| 5 | Phí thẩm định dự toán | 2.819.078 | CPXDtt*0,032% |
| 4 | Lệ phí thẩm định BCKTKT | 1.793.620 | TMĐT*0,019% |
| 5 | Chi phí thẩm định HSMT | 3.964.548 | (CPXD+HMC)*0.05% |
| 6 | Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu xl | 3.964.548 | (CPXD+HMC)*0.05% |
| 7 | Chi phí giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu | 1.585.819 | (CPXD+HMC)*0.02% |
| 8 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng | 12.962.516 | 5% CPGS |
| 9 | Thuế tài nguyên + phí bảo vệ môi trường | 23.627.369 | KL*(49000*7%+2000) |
| 10 | Chi phí hạng mục chung | 304.965.217 | 8=(a+b+c) |
| a | Chi phí xây dựng nhà tạm | 152.482.608 | CPXD*2,000% |
| b | Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế | 152.482.608 | CPXD*2,000% |
| E | Chi phí dự phòng | 449.528.000 | E=(A+B+C+D+E)*5% |
|  | TỔNG CỘNG | 9.440.095.000 | TC = A+B+C+D+E |