PHỤ LỤC 01

THỐNG KÊ CÁC NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

THEO CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, THÔNG BÁO KẾT LUẬN

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-TCT ngày     tháng 4  năm 2025)

| STT | Nội dung, nhiệm vụ | Văn bản chỉ đạo | Đơn vị thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả |  |  |  | Nguy cơ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hoàn thành, sản phẩm | Chưa hoàn thành | Thực hiện thường xuyên | Đang triển khai |  |
| A | Nhiệm vụ chung của các Bộ, ngành, địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2024 | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | Các sở, ban ngành, địa phương | Tháng 2 năm 2024 | Kế hoạch số 35/KH-TCT ngày 27/3/2024 của TCT triển khai đề án 06 huyện Ia H'Drai |  |  |  |  |
| 2 | Tiếp tục rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chínhphủ để triển khai thực hiện Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2023 về phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | Sở thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện | Trong năm 2024 và các năm tiếp theo |  |  | X |  |  |
| 3 | Tiếp tục thực hiện việc số hóa dữ liệu, kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm giàu dữ liệu hệ sinh thái dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | Các sở, ban ngành, địa phương chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông thực hiện | Trong năm 2024 và các năm tiếp theo |  |  | X |  |  |
| 4 | Tiếp tục đổi mới cơ chế Hệ thống một cửa, một cửa liên thông các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương thực hiện | Trong năm 2024 và các năm tiếp theo |  |  | X |  |  |
| 5 | Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị. | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | Các sở, ban ngành, địa phương chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện | Thường xuyên |  |  | X |  |  |
| 6 | Tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh theo quy định và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, địa phương thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo lộ trình kế hoạch | Theo lộ trình kế hoạch |  |  | X |  |  |
| 7 | Thực hiện công tác bảo đảm an ninh an toàn hệ thống thông tin của các phòng, ban ngành, UBND các xã trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | Sở thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, địa phương thực hiện | Thường xuyên | Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 về việc hỗ trợ kinh phí |  | X |  |  |
| 8 | Các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương xây dựng các mô hình thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tại Kế hoạch số 3765/KH-TCT ngày 01 tháng 11 năm 2023 tổ chức thực hiện, duy trì thường xuyên và phát huy hơn nữa các nhiệm vụ đã hoàn thành trong năm 2023, góp phần thực hiện thành công Đề án 06 trên địa bàn huyện | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | Các sở, ban ngành, địa phương | Thường xuyên | Kế hoạch số 164/KH-TCT ngày 26/11/2023 của TCT triển khai đề án 06 huyện Ia H'Drai |  | X |  |  |
| B | Nhiệm vụ của các địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là số hóa các dữ liệu hồ sơ trước năm 2022, các hồ sơ tiếp nhận qua hình thức trực tiếp và các hồ sơ DVC trực tuyến chưa thực hiện số hóa để làm giàu dữ liệu dân cư, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDLQG về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương. - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông | Trong năm 2024 |  |  | X |  |  |
| 2 | Triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên Cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân (khi có yêu cầu) để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Tòa án nhân dân tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông - Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương | Khi có hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ của Tòa án nhân dân tối cao |  | X |  |  |  |
| 3 | Phối hợp triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống Quản lý án điện tử của Tòa án nhân dân xác minh định danh điện tử đối với thông tin liên quan đến đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng hoặc xác minh thông tin chứng cứ của vụ án phục vụ cho hoạt động của Tòa án điện tử | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Tòa án nhân dân tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông - Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương | Khi có hướng dẫn thực hiện đồng bộ của Tòa án nhân dân tối cao |  | X |  |  |  |
| 4 | Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông | Trong tháng 6 năm 2024 | Đạt |  |  |  |  |
| 5 | Tiếp tục rà soát, đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu (theo Phụ lục I Đề án 06 và Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn tình, tiến cấp các ứng dụng (apps) thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông | Trong tháng 4 năm 2024 | 53 Dịch vụ công thiết yếu tiếp tục được triển khai thực hiện |  | X |  |  |
| 6 | Rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh - Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện | Trong tháng 6 năm 2024 và thực hiện thường xuyên | Đạt |  | X |  |  |
| 7 | Lựa chọn những nhóm TTHC gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế; chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số, các nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông | Trong tháng 6 năm 2024 và thực hiện thường xuyên | Đạt |  | X |  |  |
| 8 | 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đơn vị cấp trên cung cấp dưới hình thức trực tuyến toàn trình được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông | Trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên | Đạt |  | X |  |  |
| 9 | 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử thông suốt | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông | Trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên | Người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đều được định danh và xác thực điện tử thông suốt |  | X |  |  |
| 10 | 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông | Trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên. | Đạt |  | X |  |  |
| 11 | 100% kết quả giải quyết TTHC của công dân khi thực hiện với cơ quan nhà nước đều được lưu trữ điện tử | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông | Trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên. | Đạt |  | X |  |  |
| 12 | 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa, thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông | Trong năm 2024 |  |  | X |  |  |
| 13 | Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính với 53 dịch vụ công thiết yếu các lĩnh vực cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp Căn cước công dân | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông | Trong năm 2024 | Đạt |  |  |  |  |
| 14 | 100% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm trước khi triển khai thực hiện Đề án 06 | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và | Trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên. | Đạt |  | X |  |  |
| 15 | 90% hồ sơ công việc liên quan đến dân cư tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc liên quan đến dân cư tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc liên quan đến dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và | Trong năm 2024. | Đạt |  |  |  |  |
| 16 | 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định | Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19/2/2024 của TCTĐA06 tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành, địa phương - Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và - Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND huyện. | Trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên. | Tất cả hồ sơ về dân cư đều được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định |  | X |  |  |
| 17 | Bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ | Công văn số 762/UBND -NC ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố | Trước tháng 3 tháng 2024 | Kinh phí được bố trí triển khai đến cấp huyện và cấp xã |  |  |  |  |
| 18 | Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên thúc đẩy việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản. Chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản. | Công văn số 762/UBND -NC ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ - Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố | Thực hiện thường xuyên | Chi trả an sinh xã hội đối với 109/109 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, người được ủy quyền; 07/07 trường hợp người có công với cách mạng; 05 người hưởng lương hưu |  |  |  |  |
| 19 | Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với lực lượng Công an, Bưu điện triển khai hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công. | Công văn số 762/UBND -NC ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh Kon Tum | Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố | Thực hiện thường xuyên | Người dân được hướng dẫn, triển khai dịch vụ công |  | X |  |  |
| 20 | Đảm bảo hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ số hoá dữ liệu, đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động việc làm. | Công văn số 762/UBND -NC ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh Kon Tum | Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố | Thực hiện thường xuyên |  |  |  | X |  |
| 21 | Triển khai đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương về an ninh an toàn thông tin, ưu tiên hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyến. | Công văn số 762/UBND -NC ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh Kon Tum | Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố | Tháng 6 tnăm 2024 | Đạt |  |  |  |  |
| 22 | Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin. Các nhóm việc cần triển khai bao gồm: Xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; Triển khai phương án bảo vệ theo hồ sơ đã được phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ. Trong đó: + Phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho 100% hệ thống thông tin của tỉnh trước ngày 30/6/2024. + 100% hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt trước ngày 30/11/2024 | Công văn số 762/UBND -NC ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông - Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành ph | Tháng 10 năm 2024 |  |  |  | X |  |
| 23 | Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương, bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2025 | Công văn số 762/UBND -NC ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh Kon Tum | - Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường - Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành ph | Năm 2025 |  |  |  | X |  |