| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-UBND | Ia H’Drai, ngày tháng năm 2024 |

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí NTM và NTM nâng cao trên địa bàn huyện Ia H'Drai tháng 6 năm 2024 do Sở Xây dựng phụ trách

Thực hiện Công văn số 393/SXD-PTĐT ngày 12/3/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc tăng cường thực hiện các tiêu chí NTM theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với tiêu chí do Sở Xây dựng phụ trách. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí NTM và NTM nâng cao trên địa bàn huyện Ia H'Drai tháng 6 năm 2024 do Sở Xây dựng phụ trách như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI DO SỞ XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH

1. Thực hiện việc rà soát lập quy hoạch xây dựng

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã rà soát trong công tác quy hoạch nông thôn, hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch trong năm 2024 đối với các xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đảm bảo đúng trình tự, đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch khác và triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Từng bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn.

- Để đảm bảo có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại V theo kế hoạch, tuân thủ Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD. Ủy ban nhân dân huyện đang triển khai các quy hoạch cụ thể như sau:

+ Đồ án  Quy  hoạch  chung đô thị huyện lỵ huyện Ia H’Drai, tỉnh  Kon Tum đến năm 2040: Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Tờ trình số 67/TTr-UBND về việc đề xuất xin chủ trương lập đồ án Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. Hiện tại, đang được Sở Xây dựng lấy ý kiến các đơn vị liên quan theo quy định.

+ Lập  Quy  hoạch  xây  dựng  vùng  huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2040: Thực  hiện  Thông  báo  số 19/TB-SXD ngày 06 tháng 3 năm 2024 về Thông  báo  kết quả Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch  xây dựng vùng huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Báo cáo số 148/BC-UBND về việc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Ia H’Drai và Tờ trình số 26/TTr-UBND  về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Ia H’Drai. Ngày 15 tháng 5 năm 2024, Sở Xây dựng có Báo cáo thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon tum đến năm 2040 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đang lấy ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định tại Tờ trình số 580-TTr/BCSĐ ngày 02 tháng 6 năm 2024.

2. Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo với các đơn vị liên quan triển khai rà soát, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Phê duyệt lại danh sách điều chỉnh, bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện. Ngày 30/3/2024, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện Ia H'Drai thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (trong đó: Nhà ở xây dựng mới: 62 hộ; nhà ở sửa chữa: 100 hộ)

+ Số lượng nhà ở xây dựng mới lũy kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ trợ 50/62 căn, đạt tỷ lệ 80,65%.

+ Số lượng nhà ở sửa chữa lũy kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ trợ 81/100 căn, đạt tỷ lệ 81%.

+ Tổng số vốn đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: 3.932 triệu đồng (Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương 3.584 triệu đồng. Vốn ngân sách địa phương (huyện) 348 triệu đồng).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 2/3 xã (xã Ia Dom, xã Ia Đal) đạt xã nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới đến hết năm 2024 (hoàn thành NTM nâng cao đối với xã Ia Dom; hoàn thành NTM đối với xã Ia Tơi; Duy trì, nâng cao chất lượng NTM 19/19 tiêu chí đối với xã Ia Đal). Nhìn chung các tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí số 17.5 về mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch do Sở Xây dựng phụ trách: cơ bản đảm bảo.

(Có Phụ lục số 1,2 kèm theo)

2. Những hạn chế chủ yếu

Ủy ban nhân dân các xã chưa điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã đến năm 2030 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn).

3. Đề xuất, kiến nghị: Không.

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Ia H'Drai tháng 6 năm 2024 do Sở Xây dựng phụ trách. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Xây dựng biết, tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Sở xây dựng; - Các thành viên VPĐP NTM huyện; - UBND các xã - Lưu: VT, TH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Nhàng |
| --- | --- |

Công văn số 607/UBND-TH ngày 08/4/2024 về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch nông thôn trên địa bàn huyện.

Theo hướng dẫn tại điểm 1 mục I của Văn bản số 2307/BXD ngày 27/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

Công văn số 559/UBND-NNTN ngày 01/4/2024 về việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện.