| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HUYỆN IA H’DRAI | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-UBND | Ia H’Drai, ngày tháng năm 2019 |

BÁO CÁO Về việc đề xuất chủ trương đầutư xây dựng Dự án Chợ trung tâm huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2014; Luật xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04/09/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định một số nội dung trong quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 9/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Ia H’Drai;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai khóa X, kỳ họp lần thứ 7 ngày 13/12/2018 về Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 9/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/12/2018;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 2019;

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 129/TTr-BQL ngày 11/6/2019 và Báo cáo số 68/BC-BQL ngày 11/6/2019 và của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng; Công văn số 143/PTCKH-ĐT ngày 17/6/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Chợ trung tâm huyện với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Tên dự án: Chợ trung tâm huyện.

2. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai.

3. Cấp Quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

4. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện.

5. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân sinh sống, làm việc trong và ngoài địa bàn huyện Ia H’Drai.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum;

7. Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:

7.1. Tổng vốn thực hiện dự án: 10.000.000.000 đồng. (Bằng chữ:Mười tỷ đồng). Trong đó:

| - | Chi phí xây dựng | 7.861.445.905 đồng; |
| --- | --- | --- |
| - | Chi phí quản lý dự án | 258.012.655 đồng; |
| - | Chi phí tư vấn xây dựng | 912.498.884 đồng; |
| - | Chi phí khác | 491.791.143 đồng; |
| - | Chi phí dự phòng | 476.251.413 đồng; |

(Chi tiết có Bảng tổng hợp khái toán tổng mức đầu tư đính kèm).

7.2. Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối.

8. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 trở đi.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Sự cần thiết của chương trình để thực hiện các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội:

* Sự cần thiết của đầu tư dự án:

- Huyện Ia H’Drai là huyện biên giới (tiếp giáp với Campuchia), địa bàn rộng, có nhiều tiềm năng lớn về phát triển kinh tế - xã hội và có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém, địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, các công trình thiết yếu chưa được đầu tư xây dựng.

- Để thực hiện tốt quy hoạch tổng thể, phát triển kinh tế xã hội của toàn huyện, phát triển sản xuất; xây dựng các cơ sở hạ tầng, phân bố lại dân cư, nhằm khai thác có hiệu quả các điều kiện về vị trí địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong quá trình hội nhập; Thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn, biên giới và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, văn hóa - xã hội… trên cơ sở tạo được nhiều việc làm, tăng cường đào tạo, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực.

- Do điều kiện huyện mới được thành lập và đi vào hoạt động nên cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng, đặc biệt là Chợ trung tâm huyện nên rất khó khăn trong việc giao thương, lưu thông hàng hoá. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng là thực sự cần thiết nhằm thu hút đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

* Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng công trình này phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Thầy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 31/10/2013; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Ia H’Drai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh Kon Tum và các quy hoạch ngành khác có liên quan.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng chợ trung tâm nhằm thực hiện công tác quy hoạch tổng thể, phát triển kinh tế xã hội của toàn huyện; Thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, trung tâm huyện, đẩy mạnh việc giao thương, kinh doanh dịch vụ, thương mại, lưu thông hàng hoá nhằm thu hút đầu tư, bình ổn giá cả các loại sản phẩm, phát triển kinh tế - xã hội, ổ định an ninh, chính trị trên địa bàn huyện.

2.2. Quy mô đầu tư:

- Nhà chợ chính, kinh doanh thường xuyên, cố định:  (Nhà lồng chợ 01 nhà): số điểm kinh doanh khoảng 100 điểm diện tích khoảng 1.284 m2.

- Các hạng mục phụ trợ khác: nhà vệ sinh công cộng, sân bê tông, điện, nước, xử lý rác thải, phòng cháy chữa cháy...

2.3. Loại, cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình công cộng.

- Cấp công trình: Cấp IV (Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016).

- Nhóm công trình: Nhóm C.

3. Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn

3.1. Tổng vốn thực hiện dự án: 10.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Mười tỷ đồng). Trong đó:

| - | Chi phí xây dựng | 7.861.445.905 đồng; |
| --- | --- | --- |
| - | Chi phí quản lý dự án | 258.012.655 đồng; |
| - | Chi phí tư vấn xây dựng | 912.498.884 đồng; |
| - | Chi phí khác | 491.791.143 đồng; |
| - | Chi phí dự phòng | 476.251.413 đồng; |

(Chi tiết có Bảng tổng hợp khái toán tổng mức đầu tư đính kèm).

3.2. Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Từ năm 2019 trở đi.

5. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện theo quy định hiện hành (dự án không có giải phóng mặt bằng và tái định cư).

6. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi chương trình kết thúc: Chợ trung tâm huyện sau khi hoàn thành đi vào vận hành sử dụng được bàn giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng quản lý các hạng mục sau này chỉ phải bỏ kinh phí sửa chữa những hư hỏng nhỏ (nếu có).

7. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

7.1. Tác động về môi trường, xã hội của dự án: Dự án đầu tư xây dựng Chợ trung tâm huyện được xây dựng trên diện tích  đã được bố trí sẵn, do vậy quá trình xây dựng không ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là rừng.

7.2. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của dự án:

- Sau khi Chợ trung tâm huyện được đầu tư đẩy mạnh việc giao thương, kinh doanh dịch vụ, thương mại, lưu thông hàng hoá nhằm thu hút đầu tư, người dân được tiếp cận giá cả các mặt hàng ổn định, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, ổ định an ninh, chính trị trên địa bàn huyện.

- Việc đầu tư xây dựng công trình tạo nên bộ mặt kiến trúc của khu Trung tâm hành chính huyện, mang lại hiệu quả về mặt phát triển văn hoá xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

8. Phân chia các dự án thành phần: Dự án không phân chia thành các dự án thành phần.

9. Các giải pháp tổ chức thực hiện.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Phương thức tổ chức thực hiện: Theo đúng quy định hiện hành.

10. Kết luận, kiến nghị:

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Chợ trung tâm huyện, với các nội dung nêu trên./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - CT, các PCT UBND huyện; - Lưu VT-TH. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Nhàng |

KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Công trình: Chợ trung tâm huyện.

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai)

ĐVT: đồng

| TT | HẠNG MỤC CHI PHÍ | TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | SAU THUẾ | K.HIỆU | CÁCH TÍNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ XÂY DỰNG | 7.146.769.004 | 714.676.900 | 7.861.445.905 | Gxd | Gxd=Gxd1+...+Gxd11 |
| II | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | 234.556.959 | 23.455.696 | 258.012.655 | Gqlda | Gxd*3,282% |
| III | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | 829.544.440 | 82.954.444 | 912.498.884 | Gtv | Gtv=Gtv1+...+Gtv9 |
| 1 | Chi phí lập báo cáo KTKT | 297.019.720 | 29.701.972 | 326.721.692 | Gtv1 | Gxd*4,156% |
| 2 | Chi phí cắm mốc giới xây dựng | 185.542.295 | 18.554.230 | 204.096.525 | Gtv2 | Theo dự toán chi tiết |
| 3 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | 18.438.664 | 1.843.866 | 20.282.530 | Gtv3 | Gxd*0,258% |
| 4 | Chi phí thẩm tra dự toán | 17.866.923 | 1.786.692 | 19.653.615 | Gtv4 | Gxd*0,25% |
| 5 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp | 31.954.634 | 3.195.463 | 35.150.097 | Gtv6 | (Gxd+Chmc)*0,432% |
| 6 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 242.988.359 | 24.298.836 | 267.287.195 | Gtv8 | (Gxd+Chmc)*3,285% |
| 7 | Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường | 35.733.845 | 3.573.385 | 39.307.230 | Gtv9 | GXD*0,5%(Tạm tính) |
| IV | CHI PHÍ KHÁC | 455.845.700 | 35.945.444 | 491.791.143 | Gk | Gk=Gk1+...+Gk6 |
| 1 | Lệ phí thẩm định BC KTKT | 1.900.000 |  | 1.900.000 | Gk1 | TMĐT*0,019% |
| 2 | Phí thẩm định thiết kế BVTC | 3.537.651 |  | 3.537.651 | Gk2 | Gxd*0,0495% |
| 3 | Phí thẩm định thiết kế Dự toán | 3.430.449 |  | 3.430.449 | Gk3 | Gxd*0,048% |
| 4 | Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp | 7.396.906 |  | 7.396.906 | Gk4 | (Gxd+Chmc)*0,1% |
| 5 | Chi phí bảo hiểm công trình | 5.917.525 | 591.752 | 6.509.277 | Gk5 | (Gxd+Chmc)*0,08/100 |
| 6 | Lệ phí kiểm tra công tác nghiệm thu | 36.448.254 |  | 36.448.254 |  | 15% (Gtv8)- Chiphí giám sát |
| 7 | Lệ phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 31.400.000 |  | 31.400.000 | Gk6 | TMĐT*0,65%*50% |
| 8 | Chi phí kiểm toán công trình | 103.400.000 | 10.340.000 | 113.740.000 | Gk7 | TMĐT*1,075%+VAT |
| 9 | Chi phí thẩm duyệt PCCC | 12.278.000 |  | 12.278.000 | Gk8 | TMĐT *0,12278% |
| 10 | Chi phí hạng mục chung (Chmc) | 250.136.915 | 25.013.692 | 275.150.607 | Gk9 | Gxd*3,5% |
| V | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | 476.251.413 |  | 476.251.413 | Gdp | (Gxd+Gtb+Gql+Gtv+Gk)*5% |
|  | TỔNG CỘNG | 9.142.967.516 | 857.032.484 | 10.000.000.000 | TMĐT |  |