CHƯƠNG TRÌNH

Thực hiện Huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030

|  | (Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung thực hiện | Thời gian hoàn thành | Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện | Đơn vị phối hợp thực hiện |
| I | - Quy hoạch |  |  |  |
| 1 | - Phối hợp với các sở, ngành rà soát, lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức công bố công khai theo quy định; xây dựng quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. | Năm 2024 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Các phòng ban liên quan |
| 2 | - Tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã và công bố công khai đúng thời hạn; rà soát điều chỉnh quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch; tổ chức quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các điểm dân cư. | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |
| II | Giao thông |  |  |  |
| 1 | Đầu tư các tuyến đường huyện (ĐH 10A, ĐH 10B và ĐH 10C) đạt chuẩn theo quy hoạch; đầu tư các tuyến đường quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện; Đầu tư điểm dừng, điểm đỗ vận tải; lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thuỷ nội địa. | Năm 2024 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị liên quan |
| 2 | - Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |
| 2 | Đầu tư đạt chuẩn đường liên thôn trên địa bàn xã Ia Dom | Năm 2021 | Ủy ban nhân dân xã Ia Dom | Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan |
| 3 | Đầu tư đạt chuẩn đường thôn trên địa bàn xã Ia Đal | Năm 2022 | Ủy ban nhân dân xã Ia Đal | Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan |
| 4 | Đầu tư đạt chuẩn đường thôn, xóm trên địa bàn xã Ia Tơi; | Năm 2023 | Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi | Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan |
| 5 | - Rà soát, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. | Năm 2023 | Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi | Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan |
| III | Thủy lợi |  |  |  |
| 1 | - Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn | Năm 2024 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ủy ban nhân dân các xã; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Ban quản lý Đầu tư và xây dựng |
| 2 | - Phối hợp đầu tư các hệ thống thủy lợi nội đồng thuộc công trình thủy lợi Ia Hiur và các đập khác phục vụ tưới tiêu tại diện tích đất sản xuất lúa nước tập trung tại Thôn Ia Dơr xã Ia Tơi. | Năm 2023 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ủy ban nhân dân các xã Ia Tơi |
| 3 | Tham mưu đầu tư hệ thống thủy lợi liên xã đảm bảo hiệu quả, đạt chuẩn theo quy định; chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi liên xã hoạt động hiệu quả bền vững | Năm 2023 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ủy ban nhân dân các xã; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Ban quản lý Đầu tư và xây dựng huyện |
| 4 | Thành lập tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi liên xã hoạt động hiệu quả bền vững | Năm 2024 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ủy ban nhân dân các xã |
| IV | Điện |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục rà soát các điểm dân cư chưa có điện để đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia; Phối hợp với các chủ đầu tư rà soát duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện trung thế liên xã, đường dây điện hạ thế, trạm biến áp | Thường xuyên | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Ủy ban nhân dân các xã |
| V | - Y tế - văn hóa – giáo dục – trường học - thông tin truyền thông - cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn - nhà ở dân cư |  |  |  |
| 1 | - Y tế |  |  |  |
| 1.1 | - Đề xuất cấp thẩm quyền đầu tư bệnh viện huyện đạt chuẩn bệnh viện hạng 3; đầu tư Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia; thường xuyên rà soát để đầu tư, bảo dưỡng cơ sở vật chất Trạm y tế các xã đạt chuẩn quốc gia theo quy định. | 2024 | Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị liên quan |
| 1.2 | - Rà soát, hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng bảo hiểm y tế theo quy định, khuyến khích người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn từ 85% trở lên | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội |
| 1.3 | - Rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền tăng cường số lượng y bác sĩ về địa bàn huyện công tác, đảm bảo theo quy định. | Năm 2024 | Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị liên quan |
| 2 | - Văn hóa |  |  |  |
| 2.1 | - Đầu tư cơ sở vật chất Trung tâm văn hóa - thể thao huyện đạt chuẩn nông thôn mới | Năm 2024 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị liên quan |
| 2.2 | Cải tạo, nâng cấp sân thể thao trên địa bàn các xã, đảm bảo phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã. | Năm 2021 | Ủy ban nhân dân các xã | Các đơn vị liên quan |
| 2.3 | - Đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em trên địa bàn các xã; đầu tư xây dựng Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn.. | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Các đơn vị liên quan |
| 2.4 | Phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Phòng Giáo dục và Đào tạo |
| 2.5 | - Rà soát hoàn thiện thủ tục công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa đối với thôn Ia Dơr xã Ia Tơi. | Thường xuyên | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị liên quan |
| 2.6 | Rà soát đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn văn hoá của từng thôn | Hàng năm | Ủy ban nhân dân các xã | Phòng Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | - Giáo dục |  |  |  |
| 3.1 | - Thực hiện các giải pháp về giáo dục của Kế hoạch trừ nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn | Thường xuyên | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị liên quan |
| 3.2 | - Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn | Thường xuyên | Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã |
| 4 | - Trường học |  |  |  |
| 4.1 | Tham mưu phối hợp với Sở Giáo dục Kon Tum đề xuất cấp thẩm quyền đầu tư trường Trung học phổ thông trên địa bàn đạt chuẩn. | Năm 2024 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Ủy ban nhân dân các xã |
| 4.2 | Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn theo quy định đối với trường mầm non Tuổi Ngọc; Trường Tiểu học – THCS Nguyễn Du | Năm 2021 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Ủy ban nhân dân xã Ia Dom |
| 4.3 | Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn theo quy định đối với trường mầm non Măng non; Trường Tiểu học – THCS Hùng Vương | Năm 2023 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Ủy ban nhân dân xã Ia Đal |
| 4.4 | Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn theo quy định đối với trường mầm non Hoa Mai; Trường Tiểu học – THCS Nguyễn Tất Thành | Năm 2023 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi |
| 4.5 | Vận động, hướng dẫn Trường mầm non tư thục trên địa bàn xã Ia Tơi đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn theo quy định | Năm 2023 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi |
| 5 | Thông tin truyền thông |  |  |  |
| 5.1 | Quản lý tốt công tác hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, đảm bảo nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của người dân | Thường xuyên | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Ủy ban nhân dân các xã |
| 5.2 | duy trì hoạt động đài truyền thanh các xã, đảm bảo thông tin thường xuyên đến các thôn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã. | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Các đơn vị liên quan |
| 6 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn |  |  |  |
| 6.1 | Khuyến khích thành lập các cửa hàng bách hóa tổng hợp phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Các đơn vị liên quan |
| 6.2 | Quản lý hoạt động Chợ trung tâm huyện khi đưa hoạt động. | Thường xuyên | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Các đơn vị liên quan |
| 7 | Nhà ở |  |  |  |
| 7.1 | Vận động người dân sửa chữa nhà tạm, dột nát; xây mới nhà ở đảm bảo 03 cứng, đảm bảo về diện tích, niên hạn sử dụng và các quy định đối với các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi…) | Năm 2021 | Ủy ban nhân dân các xã | Chi nhánh Ngân hàng chính sách huyện, các đơn vị liên quan |
| 7.2 | Huy động các nguồn vốn hợp pháp (ứng lương từ các doanh nghiệp, Quỹ từ thiện, vốn vay ngân hàng chính sách, Ngân hàng nhà nước, nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước,…) để hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định | Năm 2021 | Ủy ban nhân dân các xã | Chi nhánh Ngân hàng chính sách huyện, các đơn vị liên quan |
| 7.3 | Thực hiện các bước thủ tục phù hợp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho người dân. | Thường xuyên | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Ủy ban nhân dân các xã |
| VI | Sản xuất - thu nhập- hộ nghèo- lao động có việc làm |  |  |  |
| 1 | Sản xuất |  |  |  |
| 1.1 | Phối hợp với các doanh nghiệp duy trì diện tích cây cao su hiện có; lập quy hoạch, xây dựng các vùng nông nghiệp chăn nuôi công nghệ cao; tăng cường thu hút các dự án nông nghiệp đầu tư vào địa bàn. | Thường xuyên | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ủy ban nhân dân các xã |
| 1.2 | Khuyến khích đầu tư, hỗ trợ các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. | Thường xuyên | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ủy ban nhân dân các xã |
| 1.3 | Khuyến khích hình thành các hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định để các Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. | Thường xuyên | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị liên quan |
| 1.4 | Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững trên địa bàn các xã. Trên địa bàn mỗi thôn có ít nhất 01 mô hình/dự án sản xuất kinh doanh tập trung hiệu quả, gắn với liên kết vùng nguyên liệu của thôn theo định hướng của Chương trình mỗi xã một sản phẩm hoặc mô hình phát triển du lịch cộng đồng. | Năm 2024 | Ủy ban nhân dân các xã | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp |
| 1.5 | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp với kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn huyện. | Thường xuyên | Hạt Kiểm lâm huyện | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã |
| 1.6 | Rà soát, diện tích đất đã giao cho các đơn vị trồng cao su nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để đề xuất thu hồi giao về địa phương quản lý, có quỹ đất để bố trí cho các hộ dân thiếu đất sản xuất hoặc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định. | Thường xuyên | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Ủy ban nhân dân các xã |
| 1.6 | Tiến hành rà soát, đánh giá lại diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó lựa chọn một số diện tích đất hiện trạng không có rừng đề xuất chuyển đổi theo quy định để bố trí cho các hộ dân thiếu đất sản xuất hoặc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định. | Thường xuyên | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ủy ban nhân dân các xã |
| 1.7 | Phối hợp với các sở, ban ngành đề nghị cấp thẩm quyền lập quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp | Thường xuyên | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã |
| 1.8 | Đề đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện. | Năm 2022 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Ủy ban nhân dân các xã |
| 2 | Tiêu chí thu nhập |  |  |  |
| 2.1 | Hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn tiếp cận các nguồn vốn vay sản xuất, kinh doanh của ngân hàng chính sách xã hội. | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Chi nhánh Ngân hàng chính sách huyện |
| 2.2 | Xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mẫu, có hiệu quả kinh tế cao để người dân học hỏi, | Thường xuyên | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện | Ủy ban nhân dân các xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 2.3 | Duy trì hoạt động sản xuất của Dự án phát triển chuỗi liên kết giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hiện có | Thường xuyên | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ủy ban nhân dân các xã |
| 2.4 | Nhân rộng, khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tham gia mô hình phát triển du lịch cộng đồng. | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo |
| 2.5 | Hướng dẫn, Ủy ban nhân dân các xã thống kê, tính toán thu nhập của các hộ dân để tính toán thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập trên địa bàn; kiểm tra, thẩm tra kết quả của Ủy ban nhân dân các xã | Thường xuyên | Phòng Tài chính – Kế hoạch | Ủy ban nhân dân các xã |
| 3 | Hộ nghèo |  |  |  |
| 3.1 | Thực hiện các dự án thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | Hàng năm | Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị liên quan |
| 3.2 | Thực hiện các dự án, chính sách, chương trình hỗ trợ giảm nghèo | Thường xuyên | Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị liên quan |
| 3.1 | Tổ chức thống kê hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều để đánh giá tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn | Hàng năm | Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân các xã |
| 4 | Lao động có việc làm |  |  |  |
| 4.1 | Tiếp tục vận động người dân trong độ tuổi lao động có khả năng lao động nhận khoán diện tích sản xuất tại các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện và tham gia sản xuất tại các dự án được hình thành hàng năm; đồng thời, tăng gia sản xuất tại gia đình để tăng thu nhập. | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Các đơn vị liên quan |
| 4.2 | Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là công tác đào tào nghề cạo mủ cao su đáp ứng nhu cầu nguồn lao động tại chổ ổn định cho các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện. | Hàng năm | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch |
| 4.3 | Tăng cường công tác thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông – lâm – thủy sản, dịch vụ du lịch …. để tạo nhiều cơ hội việc cho lao động nông thôn. | Thường xuyên | Phòng Tài chính – Kế hoạch | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã |
| 4.3 | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã thống kê tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí. | Hàng năm | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch |
| VII | Môi trường và an toàn thực phẩm |  |  |  |
| 1 | - Hoàn thành quy hoạch xử lý chất thải trên địa bàn; đầu tư hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; |  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dẫn các xã |
| 2 | Vận hành hệ thống thu gom xử lý chất thải trên địa bàn khi đã có vị trí thu gom, xử lý chất thải rắn đảm bảo theo quy định. |  | Trung tâm Dịch vụ đô thị và Môi trường | Ủy ban nhân dân các xã |
| 3 | - Rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề (nếu có), cơ sở chế biến, dịch vụ thực hiện đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện các giải pháp để xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp; yêu cầu người dân tổ chức mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; vận động người dân được thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung cơ sở sản xuất - kinh doanh theo quy định; vận động, hỗ trợ các hộ dân đầu tư xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 03 sạch, đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. | Năm 2021 | Ủy ban nhân dân các xã | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế và Hạ tầng. |
| VIII | An ninh, trật tự xã hội , quốc phòng; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật |  |  |  |
| 1 | An ninh, trật tự xã hội, quốc phòng |  |  |  |
| 1.1. | Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm tra các xã tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân "Vững mạnh, rộng khắp". Các xã, thôn hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng | Thường xuyên | Ban Chỉ huy quân sự huyện | Ủy ban nhân dân các xã |
| 1.2. | Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm tra các xã thực hiện đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. | Thường xuyên | Công an huyện | Ủy ban nhân dân các xã |
| 2 | Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật |  |  |  |
| 2.1 | Tham mưu tuyển dụng, đào tạo, tập huấn để đội ngũ cán bộ các cấp đạt chuẩn theo quy định | Thường xuyên | Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện | Ủy ban nhân dân các xã, các phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện |
| 2.2 | Tham mưu rà soát, bổ sung, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn đảm bảo đủ theo quy định | Thường xuyên | Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện | Ủy ban nhân dân các xã, các phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện |
| 2.3 | Xây dựng Đảng bộ, chính quyền các xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh"; Chi bộ các thôn đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh"; các Tổ chức chính trị - xã hội của các xã đạt loại khá trở lên; các tổ chức đoàn thể của thôn đạt loại khá trở lên. Hàng năm tổ chức đánh giá, công nhận theo quy định. | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện |
| 2.4 | Hướng dẫn các xã duy trì, nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; kiểm tra, giám sát, thẩm tra kết quả thực hiện của các xã | Thường xuyên | Phòng Tư pháp | Ủy ban nhân dân các xã |
| 2.5 | Tuyên truyền, giám sát công tác đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội |
| 2.6 | Xây dựng và công nhận hương ước, quy ước các thôn theo quy định | Năm 2020 | Ủy ban nhân dân các xã | Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; Phòng Tư pháp |
| 2.7 | Hướng dẫn các thôn xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật hàng năm và cả giai đoạn | Hàng năm | Ủy ban nhân dân các xã | Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; Phòng Tư pháp |
| 2.8 | Hướng dẫn, phê duyệt Kế hoạch xây dựng nông thôn mới các thôn | Hàng năm | Ủy ban nhân dân các xã | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 2.9 | Thẩm định Kế hoạch nông thôn mới các thôn | Hàng năm | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ủy ban nhân dân các xã, các thành viên Văn phòng nông thôn mới huyện |
| IX | Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới |  |  |  |
| 1 | Tham mưu kiện toàn các tổ chức chỉ đạo điều hành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện | Thường xuyên | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Cơ quan Tổ chức - nội vụ huyện |
| 2 | Kiện toàn các tổ chức chỉ đạo điều hành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã | Thường xuyên | Ủy ban nhân dân các xã | Cơ quan Tổ chức - nội vụ huyện |