| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Ia H’Drai, ngày tháng năm 2022 |

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Ia H’Drai (lần 3)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI

KHÓA XI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai: Số 43/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân nhà nước năm 2022 huyện Ia H’Drai; Số 06/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Ia H’Drai (lần 1); Số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Ia H’Drai (lần 2);

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai: Số 417/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2021 về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Ia H’Drai; Số 64/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 về việc giao chi tiết Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Ia H’Drai (lần 1); Số 259/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao chi tiết kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Ia H’Drai (lần 2);

Xét Tờ trình số .…/TTr-UBND ngày    tháng     năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Ia H’Drai (lần 3), với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

1.1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 3.258 triệu đồng nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các dự án (Đầu tư kết cấu hạ tầng khu thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc lộ 14C Trung tâm huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum: 1.958 triệu đồng; Trường mầm non Măng Non (bếp ăn, nhà công vụ): 1.300 triệu đồng) sang đầu tư Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C (Đoạn điểm dân cư số 41 – Trung tâm hành chính xã Ia Tơi).

1.2. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 06 triệu đồng nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất của nhiệm vụ Trích đo địa chính thửa đất Phục vụ công tác đấu giá Quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại lô đất ONT thuộc điểm khu dân cư công nhân số 2, tại thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai sang thực hiện nhiệm vụ Trích đo địa chính thửa phục vụ công tác thu hồi, giao đất; Đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp phục vụ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác xây dựng công trình: Dự án Xây dựng lưới điện (thôn Chư Hem, xã Ia Đal) thuộc Tiểu dự án 2- Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ thuộc Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2014-2020).

2.  Bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

2.1. Bổ sung kinh phí 517,305 triệu đồng để chi trả công nợ sau quyết toán dự án hoàn thành các dự án (Đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08 - Khu trung tâm huyện Ia H’Drai: 282,195 triệu đồng; Cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai: 233,490 triệu đồng; Trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Ia H’Drai: 1,620 triệu đồng) từ nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

2.2. Bổ sung kế hoạch vốn để đầu tư các dự án: Trường Mầm non Măng Non xã Ia Đal. Hạng mục: Nhà học 04 phòng và các hạng mục phụ trợ khác: 948 triệu đồng(); Trường TH-THCS Hùng Vương (Điểm trường trung tâm). Hạng mục: Nhà ở bán trú và các hạng mục phụ trợ khác: 1.309 triệu đồng(); Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành (Điểm trường điểm dân cư số 64). Hạng mục: Nhà ở bán trú và các hạng mục phụ trợ khác: 174 triệu đồng().

2.3. Bổ sung kế hoạch vốn 3.822 triệu đồng nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất đầu tư Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C (Đoạn điểm dân cư số 41 – Trung tâm hành chính xã Ia Tơi).

2.4. Bổ sung kế hoạch vốn 300 triệu đồng nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất đầu tư để thực hiện nhiệm vụ Lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư nông thôn số 66 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum() (Để thực hiện đối ứng vốn ngân sách huyện đối với Dự án 2 của Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

2.5. Bổ sung kế hoạch vốn 313,499 triệu đồng nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất đầu tư để thực hiện nhiệm vụ Trích đo địa chính thửa phục vụ công tác thu hồi, giao đất; Đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp phục vụ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác xây dựng công trình: Dự án Xây dựng lưới điện (thôn Chư Hem, xã Ia Đal) thuộc Tiểu dự án 2- Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ thuộc Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2014-2020).

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện nội dung trên; trả nợ quyết toán dự án hoàn thành và các chương trình, nguồn vốn theo đúng quy định của Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai vốn phân cấp theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày    tháng      năm 2022./.

| Nơi nhận: - Thường trực Huyện ủy (b/c); - Thường trực HĐND huyện; - UBND huyện; - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Thường trực HĐND các xã; - Phòng Tài chính - Kế hoạch; - Lưu: VT-TH. | PHÓ CHỦ TỊCH # Lương Văn Thám |
| --- | --- |

(?) Nguồn Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: 948 triệu đồng (Trong đó: Chuẩn bị đầu tư: 158 triệu đồng, Thực hiện dự án: 790 triệu đồng).

(?) Nguồn Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: 1.309 triệu đồng (Trong đó: Chuẩn bị đầu tư: 209triệu đồng, Thực hiện dự án: 1.100 triệu đồng).

(?) Nguồn Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: 174 triệu đồng (Chuẩn bị đầu tư).

(?) Nhu cầu kinh phí thực hiện là 819.704 triệu đồng, bố trí vốn năm 2022 là 300 triệu đồng.