| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H'DRAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Ia H'Drai, ngày tháng năm 2021 |  |
| NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu xây dựng: Trường Mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ) |  |  |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI

KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ia H’Drai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao Ủy ban nhân dân huyện Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Ia H’Drai;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao Kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 08/03/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Ia H’Drai lần 1;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/03/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 lần 1;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 lần 1;

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     /4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc xin phê duyệt chủ trương đầu xây dựng Trường Mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ); Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu xây dựng Trường Mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

-  Đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của học sinh bán trú, nhà ở giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Từng bước tạo lập cơ sở vật chất khang trang cho trường, qua đó nâng cao chất lượng cho việc dạy và học.

2. Quy mô đầu tư:

Đầu tư mới nhà học 06 phòng diện tích khoảng 469 m2, phòng chức năng diện tích khoảng 184,08 m2,bếp ăn diện tích khoảng 95,04 m2, nhà công vụ diện tích khoảng 142,56 m2 và các hạng mục phụ trợ như: Giá bồn nước, sân bê tông, bể nước ngầm 30 m3, hầm tự hoại, điện nước tổng thể & PCCC...

3. Dự án nhóm: C

- Loại công trình: Công trình dân dụng.

- Cấp công trình: Cấp III.

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng). Trong đó:

| - | Chi phí xây dựng | 6.540.237.978 đồng; |
| --- | --- | --- |
| - | Chi phí thiết bị | 390.800.000 đồng; |
| - | Chi phí quản lý dự án | 206.796.969 đồng; |
| - | Chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng | 597.314.615 đồng; |
| - | Chi phí khác | 98.620.356 đồng; |
| - | Chi phí dự phòng | 166.230.082 đồng. |

(Có bảng khái toán tổng mức đầu tư chi tiết kèm theo.)

5. Cơ cấu nguồn vốn: Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT) và các nguồn hợp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 03 năm.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Phương thức tổ chức thực hiện: Theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa X, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày       tháng       năm 2021./.

| Nơi nhận: - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND huyện; - UBND huyện; - UBMTTQVN huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; - Thường trực HĐND-UBND các xã; - Lưu: VT-TH. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lương Văn Thám |
| --- | --- |

BẢNG TỔNG HỢP KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Công trình: Trường Mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ)

(Kèm theo Nghị Quyết số         /NQ-HĐND ngày      /      /2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai)

Đvt: Đồng

| TT | HẠNG MỤC CHI PHÍ | TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | SAU THUẾ | K.HIỆU | CÁCH TÍNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ XÂY DỰNG | 5.945.670.888 | 594.567.090 | 6.540.237.978 | Gxd | Gxd=Gxd1..+d8 |
| 1 | Phòng chức năng | 878.335.455 | 87.833.545 | 966.169.000 | Gxd1 | Khái toán |
| 2 | Nhà công vụ | 857.299.980 | 85.729.998 | 943.029.978 | Gxd2 | Khái toán |
| 3 | Nhà bếp | 629.333.636 | 62.933.364 | 692.267.000 | Gxd3 | Khái toán |
| 4 | Nhà học 6 phòng | 2.901.710.909 | 290.171.091 | 3.191.882.000 | Gxd4 | Khái toán |
| 5 | Điện nước tổng thể & PCCC | 293.121.818 | 29.312.182 | 322.434.000 | Gxd5 | Khái toán |
| 6 | Bể nước ngầm 30m3 | 99.492.727 | 9.949.273 | 109.442.000 | Gxd5 | Khái toán |
| 7 | Giá bồn 2000L | 65.762.727 | 6.576.273 | 72.339.000 | Gxd6 | Khái toán |
| 8 | Sân bê tông | 220.613.636 | 22.061.364 | 242.675.000 | Gxd7 | Khái toán |
| II | CHI PHÍ THIẾT BỊ | 355.272.727 | 35.527.273 | 390.800.000 | Gxd | Bảng tính |
| III | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | 206.796.969 |  | 206.796.969 | Gqlda | (Gxd+Gtb)*3,282% |
| IV | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | 543.013.285 | 54.301.330 | 597.314.615 | Gtv | Gtv=Gtv1+...+Gtv7 |
| 1 | Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 270.145.525 | 27.014.553 | 297.160.078 | Gtv1 | (Gxd+Gtb)*4,287% |
| 2 | Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC | 15.339.831 | 1.533.983 | 16.873.814 | Gtv2 | Gxd*0,258% |
| 3 | Chi phí thẩm tra dự toán công trình | 14.864.177 | 1.486.418 | 16.350.595 | Gtv3 | Gxd*0,25% |
| 4 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 195.315.289 | 19.531.529 | 214.846.818 | Gtv4 | (Gxd)*3,285% |
| 5 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu | 19.531.529 | 1.953.153 | 21.484.682 | Gtv5 | Ggs*10% |
| 6 | Chi phi thẩm định giá thiết bị | 2.131.636 | 213.164 | 2.344.800 | Gtv6 | Gtb*0.6% |
| 7 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp | 25.685.298 | 2.568.530 | 28.253.828 | Gtv7 | Gxd*0,432 |
| V | CHI PHÍ KHÁC | 91.984.792 | 6.635.564 | 98.620.356 | Gk | Gk=Gk1+...+Gk9 |
| 1 | Chi phí bảo hiểm công trình (TT329/2016/BTC) | 4.756.537 | 475.654 | 5.232.191 | Gk1 | Gxd*0,08% |
| 2 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (TT: 10/2020/TT-BTC) | 18.330.406 |  | 18.330.406 | Gk2 | (TMĐT-Gdp)*50%*0,468% |
| 3 | Chi phí kiểm toán (TT: 10/2020/TT-BTC) | 55.653.416 | 5.565.342 | 61.218.758 | Gk3 | (TMĐT-Gdp)*0,781% |
| 4 | Chi phi thẩm định báo cáo KTKT (TT: 176/2011/TT-BTC) | 744.208 |  | 744.208 | Gk4 | (TMĐT-Gdp)*0,019%*50% |
| 5 | Phí thẩm định thiết kế (TT210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016) | 2.943.107 |  | 2.943.107 | Gk5 | Gxd*0,0495% |
| 6 | Phí thẩm định dự toán (TT210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016) | 2.853.922 |  | 2.853.922 | Gk6 | Gxd*0,048% |
| 7 | Chi phí thẩm định HSMT thi công (NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014) | 2.972.835 | 297.284 | 3.270.119 | Gk7 | (Gxd)*0,05% |
| 8 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công (NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014) | 2.972.835 | 297.284 | 3.270.119 | Gk8 | (Gxd)*0,05% |
| 9 | Lệ phi thẩm định phê duyệt thiết kế về PCCC | 757.526 |  | 757.526 | Gk9 | (TMĐT-Gdp)*0,00967% |
| VI | CHI PHÍ DỰ PHÒNG |  |  | 166.230.082 | Gdp | Gdp=Gtm-(Gxd+Gqlda+Gtv+Gk) |
|  | TỔNG CỘNG |  |  | 8.000.000.000 | TMĐT | I+…+VI |

Ghi chú: Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT) và các nguồn hợp pháp khác.