| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H'DRAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số: 104/TTr-UBND |  | Ia H'Drai, ngày 25 tháng 06 năm 2019 |  |
|  | TỜ TRÌNH Về việc xin phê duyệt chủ trương đầu xây dựng Dự án Chợ trung tâm huyện |  |  |

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2014; Luật xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04/09/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định một số nội dung trong quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 9/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Ia H’Drai;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai khóa X, kỳ họp lần thứ 7 ngày 13/12/2018 về Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 9/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/12/2018;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019;

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 129/TTr-BQL ngày 11/6/2019 và Báo cáo số 68/BC-BQL ngày 11/6/2019 và của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng; Công văn số 143/CV-PTCKH ngày 17/6/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Chợ trung tâm huyện, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án: Chợ trung tâm huyện.

2. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai.

3. Cấp Quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

4. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện.

5. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân sinh sống, làm việc trong và ngoài địa bàn huyện Ia H’Drai.

6. Địa điểm xây dựng dự án: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum;

7. Mục tiêu, quy mô đầu tư

7.1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Chợ trung tâm huyện theo đúng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn và trung tâm huyện, đẩy mạnh giao thương, kinh doanh dịch vụ, thương mại, lưu thông hàng hoá nhằm thu hút đầu tư, bình ổn giá cả, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

7.2. Quy mô đầu tư

a) Loại, cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình công cộng.

- Cấp công trình: Cấp IV (Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016).

- Nhóm công trình: Nhóm C.

b) Quy mô công trình:

- Nhà chợ chính, kinh doanh thường xuyên, cố định (Nhà lồng chợ 01 nhà): số điểm kinh doanh khoảng 100 điểm diện tích khoảng 1.284 m2.

- Các hạng mục phụ trợ khác: nhà vệ sinh công cộng, sân bê tông, điện, nước, xử lý rác thải, phòng cháy chữa cháy...

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Theo quy định hiện hành.

9. Tổng vốn thực hiện dự án: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng), Trong đó:

| - | Chi phí xây dựng | 7.861.445.905 đồng; |
| --- | --- | --- |
| - | Chi phí quản lý dự án | 258.012.655 đồng; |
| - | Chi phí tư vấn xây dựng | 912.498.884 đồng; |
| - | Chi phí khác | 491.791.143 đồng; |
| - | Chi phí dự phòng | 476.251.413 đồng. |

(Chi tiết có Bảng tổng hợp khái toán tổng mức đầu tư đính kèm).

10. Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối.

11. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Từ năm 2019 trở đi.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý dự án.

13. Danh mục hồ sơ kèm theo:

- Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương; Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư xây dựng công trình: Chợ trung tâm huyện.

- Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc đề xuất chủ trương đầu dự án: Chợ trung tâm huyện.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Chợ trung tâm huyện, để Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - CT, các PCT UBND huyện; - Các Phòng TCKH, KTHT huyện; - Lưu VT-TH. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Nhàng |

KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Công trình: Chợ trung tâm huyện.

Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai)

Đvt: Đồng

| TT | HẠNG MỤC CHI PHÍ | TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | SAU THUẾ | K.HIỆU | CÁCH TÍNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ XÂY DỰNG | 7.146.769.004 | 714.676.900 | 7.861.445.905 | Gxd | Gxd=Gxd1+...+Gxd11 |
| II | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | 234.556.959 | 23.455.696 | 258.012.655 | Gqlda | Gxd*3,282% |
| III | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | 829.544.440 | 82.954.444 | 912.498.884 | Gtv | Gtv=Gtv1+...+Gtv9 |
| 1 | Chi phí lập báo cáo KTKT | 297.019.720 | 29.701.972 | 326.721.692 | Gtv1 | Gxd*4,156% |
| 2 | Chi phí cắm mốc giới xây dựng | 185.542.295 | 18.554.230 | 204.096.525 | Gtv2 | Theo dự toán chi tiết |
| 3 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | 18.438.664 | 1.843.866 | 20.282.530 | Gtv3 | Gxd*0,258% |
| 4 | Chi phí thẩm tra dự toán | 17.866.923 | 1.786.692 | 19.653.615 | Gtv4 | Gxd*0,25% |
| 5 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp | 31.954.634 | 3.195.463 | 35.150.097 | Gtv6 | (Gxd+Chmc)*0,432% |
| 6 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 242.988.359 | 24.298.836 | 267.287.195 | Gtv8 | (Gxd+Chmc)*3,285% |
| 7 | Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường | 35.733.845 | 3.573.385 | 39.307.230 | Gtv9 | GXD*0,5%(Tạm tính) |
| IV | CHI PHÍ KHÁC | 455.845.700 | 35.945.444 | 491.791.143 | Gk | Gk=Gk1+...+Gk6 |
| 1 | Lệ phí thẩm định BC KTKT | 1.900.000 |  | 1.900.000 | Gk1 | TMĐT*0,019% |
| 2 | Phí thẩm định thiết kế BVTC | 3.537.651 |  | 3.537.651 | Gk2 | Gxd*0,0495% |
| 3 | Phí thẩm định thiết kế Dự toán | 3.430.449 |  | 3.430.449 | Gk3 | Gxd*0,048% |
| 4 | Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp | 7.396.906 |  | 7.396.906 | Gk4 | (Gxd+Chmc)*0,1% |
| 5 | Chi phí bảo hiểm công trình | 5.917.525 | 591.752 | 6.509.277 | Gk5 | (Gxd+Chmc)*0,08/100 |
| 6 | Lệ phí kiểm tra công tác nghiệm thu | 36.448.254 |  | 36.448.254 |  | 15% (Gtv8)- Chiphí giám sát |
| 7 | Lệ phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 31.400.000 |  | 31.400.000 | Gk6 | TMĐT*0,65%*50% |
| 8 | Chi phí kiểm toán công trình | 103.400.000 | 10.340.000 | 113.740.000 | Gk7 | TMĐT*1,075%+VAT |
| 9 | Chi phí thẩm duyệt PCCC | 12.278.000 |  | 12.278.000 | Gk8 | TMĐT *0,12278% |
| 10 | Chi phí hạng mục chung (Chmc) | 250.136.915 | 25.013.692 | 275.150.607 | Gk9 | Gxd*3,5% |
| V | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | 476.251.413 |  | 476.251.413 | Gdp | (Gxd+Gtb+Gql+Gtv+Gk)*5% |
|  | TỔNG CỘNG | 9.142.967.516 | 857.032.484 | 10.000.000.000 | TMĐT |  |