HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN IA H’DRAI		                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/BC-HĐND                               Ia H’Drai, ngày 18  tháng  9  năm 2019

BÁO CÁO

Thẩm tra Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 26-8-2019 của

Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum (lần 3)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 19-7-2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về phân công nhiệm vụ thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 17-9-2019 của Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Sau khi nghiên cứu, thảo luận và thẩm tra của các thành viên trong Ban, Ban Kinh tế-Xã hội xin báo cáo trình kỳ họp bất thường lần thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa X các nội dung như sau:

Thống nhất với nội dung Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 26-8-2019 của UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum (lần 3), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

3. Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Góp phần thực hiện tốt công tác sắp xếp, bố trí dân cư. Giải quyết nhu cầu về đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân đang làm việc và sinh sống tại khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính của huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

- Tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu tại khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính của huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

5. Lý do điều chỉnh:

Đảm bảo phù hợp với quy hoạch điều chỉnh được duyệt, công năng sử dụng phù hợp với cảnh quan môi trường, kiến trúc của Trung tâm huyện.

6. Nội dung, quy mô điều chỉnh công trình

- Điều chỉnh cao độ các nút giao của tuyến đường ĐĐT01, tuyến ĐĐT33 theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, cụ thể:

| STT | Tuyến/nút giao thông | Cao độ thiết kế mặt đường theo quy hoạch | Cao độ mặt đường điều chỉnh | Tăng (+) Giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tuyến ĐĐT01 |  |  |  |
| 1 | N6 | 226,68 | 226,45 | -0,23 |
| 2 | N7 | 223,41 | 225,44 | 2,03 |
| 3 | N8 | 222,90 | 225,29 | 2,39 |
| 4 | N9 | 227,32 | 226,43 | -0,89 |
| 5 | N10 | 228,07 | 228,32 | 0,25 |
| 6 | N11 | 220,78 | 221,62 | 0,84 |
| 7 | N50 | 221,72 | 221,59 | -0,13 |
| 8 | N49 | 223,32 | 223,49 | 0,3 |
| 9 | N45 | 222,32 | 222,56 | 0,24 |
| 1 | N38 | 217,13 | 217,44 | 0,31 |
| II | Tuyến ĐĐT33 |  |  |  |
| 1 | N58 | 213,5 | 216,04 | 2,54 |
| 2 | N16 | 212,5 | 213,84 | 1,34 |

- Điều chỉnh hệ thống thoát nước, bó vỉa vỉa hè… cho phù hợp.

7. Giá trị dự toán điều chỉnh

| STT | Hạng mục chi phí | Giá trị phê duyệt theo QĐ số 37/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND huyện Ia H’Drai | Giá trị đề nghị điều chỉnh | Tăng (+) Giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 92.105.102.000 | 92.411.784.000 | +306.682.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 242.561.000 | 242.561.000 | 0 |
| 3 | Chi phí quản lý DA | 1.906.749.000 | 1.912.517.000 | +5.768.000 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 6.206.828.000 | 6.218.288.000 | +11.460.000 |
| 5 | Chi phí bồi thường GPMB | 2.322.332.000 | 2.322.332.000 | 0 |
| 6 | Chi phí khác | 6.811.598.000 | 6.935.243.000 | +123.645.000 |
| 7 | Chi phí dự phòng | 4.757.830.000 | 4.310.275.000 | - 447.555.000 |
| Tổng cộng |  | 114.353.000.000 | 114.353.000.000 | 0 |

Đảm bảo nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên như hồ sơ dự án được phê duyệt tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền quyền sử dụng đất, thuộc Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum (Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

9. Địa điểm xây dựng: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 trở đi.

11. Nhóm, loại và cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình giao thông công trình công nghiệp, cấp IV.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Trên đây là báo cáo thẩm tra Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 26-8-2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum (lần 3), Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện kính trình kỳ họp bất thường lần thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:                                                                     TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI

- Thường trực HĐND huyện (b/c);                                                       TRƯỞNG BAN

- UBND huyện;								    (Đã ký)

- Đại biểu HĐND huyện khóa X;

- Lưu:VT-KTXH.

Ngô Văn Thuy