| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Ia H’Drai, ngày tháng năm 2022 |

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường ĐĐT31 (N57-N54)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao Ủy ban nhân dân huyện Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/5/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Đường ĐĐT31 (N57-N54);

Xét Tờ trình số....../TTr-UBND ngày ...../...../2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu xây dựng công trình: Đường ĐĐT31 (N57-N54); Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu xây dựng công trình: Đường ĐĐT31 (N57-N54) với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Đường ĐĐT31 (N57-N54): 7.947.108.000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm lẻ tám nghìn đồng), cụ thể:

| Stt | Nội dung điều chỉnh | Theo Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/5/2021 của Hội đồng nhân dân huyện | Sau khi điều chỉnh | Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng mức đầu tư | 6.851.000.000 | 7.947.108.000 | (+) 1.096.108.000 |

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/5/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày       tháng       năm 2022./.

| Nơi nhận: - Thường trực Huyện uỷ; - Thường trực HĐND huyện; - UBND huyện; - UBMTTQVN huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; - Thường trực HĐND-UBNDcác xã; - Lưu: VT-TH. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lương Văn Thám |
| --- | --- |